Краткая информация о планируемых работах

1. Цель закупки услуг

Международная гуманитарная организация Mercy Corps в Кыргызской Республике приглашает квалифицированные подрядные организации принять участие в предоставлении строительных услуг по завершению и выполнению маломасштабных инфраструктурных работ в сфере ирригации.

Закупка осуществляется в рамках реализации проекта Water for Peace (W4P) в Кыргызстане и направлена на привлечение строительных компаний, обладающих:

- подтверждённым опытом выполнения аналогичных работ;

- необходимыми материально-техническими ресурсами;

- квалифицированным инженерно-техническим и рабочим персоналом;

- способностью выполнять работы в установленные сроки с соблюдением технических требований и стандартов качества.

Целью данных работ является улучшение ирригационной инфраструктуры, снижение потерь воды и повышение устойчивости сельскохозяйственного водопользования в приграничных районах Баткенской области.

2. Условия предоставления услуг

2.1. Период выполнения работ

Апрель – июнь 2026 года

Точные сроки начала и завершения работ по каждому объекту будут определены после подписания договора и согласования графика выполнения работ.

2.2. География выполнения работ

Баткенский район:

- с. Мин-Орук, Ак-Сайский айыльный аймак

- с. Кара-Бак, Кара-Бакский айыльный аймак

Лейлекский район:

- с. Арка, Жаны-Жерский айыльный аймак

- с. Кулунду, Кулундинский айыльный аймак

- с. Ак-Арык, Кулундинский айыльный аймак

3. Описание планируемых услуг и объём работ

- B23IW – Бетонирование 1 200 м внутрихозяйственного канала, село Мин-Орук, Ак-Сайский АА

- Очистка и подготовка русла канала;

- Земляные работы (разработка и планировка грунта);

- Устройство основания под бетонное покрытие;

- Бетонирование канала (монолитное покрытие);

- Обеспечение проектных уклонов и пропускной способности;

- Мероприятия по снижению фильтрационных потерь воды;

- Завершающие работы и контроль качества.

- B24IW – Ремонт внутрихозяйственной железобетонной лотковой системы (примерно 400 м), село Кара-Бак, Кара-Бакский АА

- Демонтаж поврежденных элементов лотков;

- Подготовка основания и выравнивание;

- Монтаж новых железобетонных лотков;

- Герметизация стыков (цементный раствор/гидроизоляционные материалы);

- Восстановление сопряжений и переходов;

- Земляные работы и обратная засыпка;

- Проверка уклонов и обеспечение беспрепятственного водотока.

- L2IW – Бетонирование 1 100 м внутрихозяйственного канала (участок Бригада №5), село Арка, Жаны-Жерский АА

  - Очистка и профилирование канала;

  - Разработка и формирование русла;

  - Подготовка основания;

  - Устройство монолитного бетонного покрытия;

  - Формирование проектных уклонов;

  - Мероприятия по снижению водопотерь;

  - Финальная проверка качества и гидравлических параметров.

- L5IW – Бетонирование 1 200 м внутрихозяйственного канала, село Кулунду, Кулундинский АА

  - Подготовительные работы (очистка, разметка);

  - Земляные работы и формирование профиля канала;

  - Подготовка основания;

  - Бетонирование канала с соблюдением проектной толщины и прочности бетона;

  - Обеспечение устойчивости откосов;

  - Контроль уклонов и пропускной способности;

  - Снижение потерь воды и улучшение распределения.

- L7IW – Бетонирование 1 300 м внутрихозяйственного канала «Шава», село Ак-Арык, Кулундинский АА

  - Подготовка русла канала;

  - Земляные работы;

  - Устройство основания;

  - Бетонирование канала;

  - Обеспечение проектных уклонов и гидравлической устойчивости;

  - Финальная проверка и приемка работ.